

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | *Nuestros avances como equipo hasta el momento han sido definir nuestro proyecto APT, desarrollo de un mockup el cual es un prototipo funcional de cómo debería quedar nuestro proyecto final, también hemos hecho la documentación en cuanto al modelo de datos que utilizaremos y las vistas en cuanto al modelo 4+1. Otro avance que tenemos es un poco avanzado la parte de la app del software en la cuál se uso flutter.* |
| --- | --- |
| Objetivos | *Hubo un pequeño ajuste en cuanto al diseño del software, y es con dos puntos:*   * *Implementamos un sistema de mensajes para que los clientes se puedan contactar con los vendedores dentro de la plataforma.* * *Agregamos un sistema tipo carrito de compras para que los clientes puedan agregar más de un producto a ese carrito y después hacerle todas las consultas correspondientes por chat a los vendedores, así no deben ir producto por producto, si no que pueden enviar todos los productos por los que quieren preguntar de forma más sencilla y cómoda.* |
| Metodología | *Opcional en caso de ajuste* |
| Evidencias de avance | *Los avances que mostraremos en este informe será avances de nuestra definición del proyecto APT, en este momento seria en cuanto a las vistas de los gráficos (documentación), el modelo de base de datos y lo que llevamos avanzado del proyecto.*  *Link prototipo funcional: https://jocysuga9.wixsite.com/izymarket*  *A continuación adjunte imágenes del avance que tenemos de momento:*  *Mockups:*          *Avance software:* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT.* | *Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT.* | *Los recursos que hemos usado hasta ahora fueron Flutter, visual studio code, Github, Google drive y lucidchart.* | *La duración que hemos tenido con estas actividades en la segunda fase han sido de 4 semanas aproximadamente.* | *Encargados de documentación de ambos integrantes.*  *Encargada de vistas del modelo 4+1 y mockup interactivo fue Jocelyn Navarro.*  *Encargado del modelo de base de datos más el inicio del desarrollo de la aplicación fue Cesar Negrete.* | *Las dificultades que podríamos presentar en el transcurso podrían ser problemas en el código, por ejemplo no guardar u perder el avance.*  *En cuanto a los facilitadores tenemos drive en el cual podemos avanzar al mismo tiempo en documentación, al igual que en lucidchart. Github es otro facilitador ya que mediante este podemos compartirnos documentos del código.* | *Definición APT: Completado/Ajustado*  *Desarrollo de Mockup: Completado*  *Desarrollo del prototipo: Completado*  *Desarrollo de parte web: En curso*  *Desarrollo parte app: En curso*  *Separación de perfiles: No iniciado*  *Ajustes web: No iniciado*  *Ajustes app: No iniciado*  *Documentación del desarrollo: En curso*  *Pruebas de funcionalidad: No iniciado*  *Presentación final: No iniciado*  *Informe final: No iniciado* | *Implementamos un sistema de mensajes para que los clientes se puedan contactar con los vendedores dentro de la plataforma.*  *Agregamos un sistema tipo carrito de compras para que los clientes puedan agregar más de un producto a ese carrito y después hacerle todas las consultas correspondientes por chat a los vendedores, así no deben ir* |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Los facilitadores que hemos tenido han sido programas como Lucidchart y Google drive con los cuales podemos trabajar de forma simultánea. Además hacemos uso de GitHub en el cual nos podemos compartir el código.  En cuanto a dificultades que presentamos, tuvimos que hacer unos pequeños ajustes al diseño de nuestro software para mejorar la experiencia del usuario. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  *En la parte de diseño de prototipo/diseño de mockup tuvimos que ajustar algunos puntos para hacer más completo nuestro software, ya que le estaban faltando algunas cosas, como por ejemplo en nuestro APT pusimos que iba a tener un enlace directo con whats, pero preferimos agregar un sistema de mensajería propia en la aplicación. Otro ajuste que hicimos es que ahora el cliente puede preguntar por más de un producto a la misma vez, puede elegir varios productos y preguntar por todos ellos en un solo mensaje.* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:   * *Separación de perfiles: Ya que aún estamos en el proceso de la creación de todo el software, cuando se complete la base empezaremos con el proceso de separación de los perfiles.* * *Ajustes web: Una vez esté listo el software empezaremos con los ajustes en caso de ser necesario.* * *Ajustes app: Una vez esté listo el software empezaremos con los ajustes en caso de ser necesario.* * *Pruebas funcionalidad: Una vez el software esté completo y con sus ajustes correspondientes podremos hacer las pruebas de funcionalidad correspondientes.* * *Presentación final: Una vez esté completo todo podremos hacer esta tarea.* * *Informe final: Una vez esté completo todo podremos hacer esta tarea.* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)